Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | FitSearch |

Información de la reunión:

| Lugar | Retrospectiva escrita (asíncrona) por WhatsApp: por la dificultad para coordinar horarios, cada integrante respondió por escrito las tres preguntas y las respuestas se consolidan en el formulario, con las iniciales de quien planteó cada punto (RC, LM, NS). |
| --- | --- |
| Fecha | 24-09-2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 (semanas 5 y 6, del 07-09-2026 al 20-09-2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Rodrigo Cárcamo Rojas, Luis Méndez, Nicolás Silva |
| Personas que asistieron a la reunión | Rodrigo Cárcamo Rojas (como integrante del equipo de desarrollo), Luis Méndez y Nicolás Silva, con respuestas escritas |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se definió correctamente el alcance del proyecto, se vio con claridad la arquitectura que se usará y se realizó prácticamente toda la documentación requerida. (LM) - Desde la Fase 1 se definió la propuesta de FitSearch para facilitar la búsqueda en deporte y bienestar, complementada con orientación; se organizaron los roles según las fortalezas de cada integrante y se definieron las historias de usuario, sus prioridades y el plan de trabajo por sprints. Esa base permitió implementar el registro, la autenticación y los datos básicos del perfil. (NS) - Se cumplieron las 43 horas estimadas, se aprobaron los 7 casos de prueba, se construyeron 44 pruebas automatizadas (30 en el backend y 14 en el frontend) y la aplicación funcionó de extremo a extremo con MySQL real. (RC) | - A juicio de Luis, el sprint salió según lo esperado; hubo que atender muchas retroalimentaciones del profesor. (LM) - La documentación muestra aspectos por fortalecer en seguridad, arquitectura, pruebas y gestión de riesgos, y el alcance podía resultar demasiado amplio para el tiempo disponible. (NS) - Costó coordinar los horarios del equipo. (RC) - El código se integró a la rama principal sin pull request ni revisión de otro integrante (DoD-03 y DoD-04); se abrió una revisión posterior en GitHub (PR #6). (RC) - La Definition of Done se aprobó al final del sprint, cuando el código ya estaba escrito. (RC) - La creación del usuario de MySQL falló en la instalación (caching_sha2_password, defecto 2) y hubo que corregirla y documentarla. (RC) | - Organizar de mejor manera los tiempos de trabajo y sus evidencias. (LM) - Mantener un alcance acordado y actualizar los documentos cuando cambien los requisitos, para que el desarrollo coincida con lo planificado. (NS) - Desglosar mejor las tareas, incluyendo las pruebas y la documentación. (NS) - Coordinar reuniones periódicas para revisar avances y bloqueos. (NS) - Integrar todo cambio mediante pull request revisado: desde el 22-09-2026 la rama main está protegida y los cambios los aprueba el Product Owner. (RC) - Acordar horarios fijos de trabajo en equipo. (RC) - Revisar y aprobar la Definition of Done al inicio de cada sprint, antes de programar. (RC) |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.