## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) “FitSearch”
Período: 10-08-2026 al 11-12-2026
Organización: Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Cliente: Proyecto académico (Capstone PTY4614)
Dueño del producto (Owner): Rodrigo Cárcamo Rojas Scrum Master: Luis Méndez

## Slide 2
FitSearch | Sprints 1-2 | Sprints 3-4 | Sprint 5 / F3 | Post-Capstone
Gestión de Usuarios |  |  |  | 
Profesionales y Búsqueda |  |  |  | 
Asistente de IA y Alimentación |  |  |  | 
Infraestructura |  |  |  | 
Registro y login (Sprint 1)
Datos básicos del perfil (Sprint 1)
Reclamación de perfiles (V2)
Directorio y búsqueda geolocalizada (Sprints 2-3)
Reservas y agenda de citas (V2)
Asistente de orientación IA (Sprint 4)
Registro de alimentación NL (Sprint 5)
Wearables y teleatención (V3)
Configuración Docker (Sprint 5)
Pruebas y despliegue final (Fase 3)
Escalamiento a producción real